接下來開發順序與整理清單

一、目的

目前 AI 管線已經完成從 provider 接入、snapshot、Gate、DQ、staging、publish 到 release check 的主幹，因此下一步不應直接再堆新功能，而應先做整理與收斂，避免後續維護成本持續上升。現有治理文件也已經明確把 chat 這條線定義成：Gate/DQ 通過後進 staging，再由 publish 對外回覆，並要求保留 request_id/provider/model/context_pack_hash/snapshot_id/run_id/latency/error_type 等可追溯資訊，以及切換 provider/model 後要能跑 smoke / regression。

二、總體原則

1. 先整理，再加功能

接下來應先整理 backend/services/chat/、backend/tools/ops/、docs/ops/、chat 相關 tests，先把責任邊界理清，再進入下一輪功能開發。

2. 先補觀測，再補品質

AI 內容品質要改善，但若沒有穩定的 log 與 dashboard，後續做任何調整都很難量化判斷是否真的變好。

3. 前端功能放在後面

例如對話紀錄、歷史查詢、會話管理，應在後端 contract 暫時穩定之後再做，否則會反覆返工。

4. A 系列先暫緩

目前更急迫的不是新增 provider，而是整理架構、提升資料與配單品質、建立觀測面。A 系列應等 chat 主線穩定後再回頭處理。

三、建議執行順序

第 0 階段：凍結目前可用版本

做什麼

把目前這一版當成基線版本，先固定下來。

概念做法

- commit / push 目前程式碼。

- 記錄目前 .env 對應的 AI_PROVIDER / AI_MODEL / AI_OAI_BASE_URL。

- 保存目前 smoke / regression / release check 指令。

- 在文件中標記此版為「AI 管線第一版可治理基線」。

產物

- 一個可回退的 git commit。

- 一份基線操作紀錄。

- 一份目前使用模型與 provider 的紀錄。

驗收

- chat_release_check --mode p10 可正常輸出 P10_CHECK_OK。

- chat_regression_report 可正常產生報告。

第 1 階段：先整理 chat 架構

做什麼

整理目前 chat 相關檔案與責任邊界，但不新增功能。

概念做法

- 先盤點目前 chat 主線模組：

  - contracts

  - clients

  - normalize

  - gate

  - dq

  - staging

  - service

  - tools/ops

- 清理重複 helper、命名不一致、責任不清的函式。

- 補充每個模組一句話職責說明。

- 保持 /api/chat 的輸入輸出 contract 不變。

- 所有整理都以「不改功能」為前提。

建議整理目標

- backend/services/chat/

- backend/tools/ops/

- backend/tests/ 內 chat 相關測試

- docs/ops/chat-snapshot-audit.md

產物

- 一份整理後的 chat 模組結構。

- 一份 chat 主線模組責任說明文件。

- 一組整理後仍可跑通的 tests / CLI。

驗收

- 任一檔案都能明確說出屬於哪一層。

- request_id -> snapshot -> staging/quarantine -> regression 的追查路徑仍清楚。

- 既有 release check、snapshot inspect、staging inspect 仍可正常執行。

第 2 階段：整理 log contract 與建置 dashboard

做什麼

將目前 AI 相關 log 統一成結構化格式，並建立第一版 Grafana dashboard 與告警。

概念做法

- 統一 event 類型：

  - ai_call

  - ai_retry

  - demand_resolution

  - provider_health_check

  - chat_regression_report

  - chat_staging_write_failed

  - chat_quarantine_write_failed

- 統一 ai_call 欄位：

  - event

  - env

  - request_id

  - provider

  - model

  - ok

  - latency_ms

  - error_type

  - gate_status

  - dq_status

  - staging_status

  - quarantine_status

  - warning_count

  - demand_source

  - triggered_retrieval

  - context_pack_hash

  - snapshot_id

- 調整 Alloy/Loki 日誌處理管線，先做 JSON parse，再選擇少量 label。

- 先建最小 dashboard，不要一次做太大。

Loki / Alloy 設計原則

Loki 官方建議 label 必須維持低基數，應避免把 request_id、trace id、order id 這種高基數值放進 label，而更適合保留在 log body 或 structured metadata。Grafana 官方也明確建議 labels 應是低基數、長生命週期、常用於查詢的欄位。(Grafana Labs)
Alloy 官方也支援在 loki.process 中用 JSON stage parse log line，再抽取需要的欄位。(Grafana Labs)

建議 label 與非 label

適合做 label：

- service

- subsystem

- event

- env

- provider

- model（前提是模型數量有限）

不適合做 label：

- request_id

- snapshot_id

- context_pack_hash

- user_id

- source_url

第一版 dashboard 建議

Dashboard 1：AI 服務總覽

- request 數

- success rate

- error rate

- p50 / p95 latency

- provider / model 分布

Dashboard 2：Gate / DQ 品質

- gate fail rate

- dq fail rate

- top gate reasons

- top dq reasons

Dashboard 3：provider / retry / 限速

- timeout 次數

- 429 次數

- network error 次數

- retry 次數

- smoke / regression pass rate

Dashboard 4：retrieval / context

- triggered_retrieval 比例

- demand categories 分布

- has_context_pack 比例

- retrieval fail 次數

第一版告警建議

- 5 分鐘 success rate 異常下降

- timeout / 429 / network_error 突增

- dq_failed 突增

- smoke / regression fail

- 一段時間完全沒有 ai_call

產物

- 統一的 AI JSON log 格式

- Alloy log parse 設定

- 4 個第一版 dashboard

- 最小告警規則

驗收

治理文件要求 P10 的 ai_trace 必須可追溯，且 smoke/regression、timeout/429、Gate fail rate、DQ fail rate 都應可觀測。

第 3 階段：優先補 AI 品質，不先回 A 系列

做什麼

改善 AI 回覆品質，重點不是換模型，而是補資料、規則、檢索、需求正規化。

概念做法

這一段拆成四條線同步規劃，但按順序實作。

3.1 資料與相容性規則

先補真正會影響配單合理性的規則。

優先項目

- CPU ↔ MB socket

- RAM 代數 / 插槽

- GPU 長度 ↔ CASE

- 散熱器高度 ↔ CASE

- MB 尺寸 ↔ CASE

- PSU wattage ↔ CPU/GPU 功耗

- 平台新舊合理性

- 停售 / 缺貨 / 價格異常零件降權或排除

目的

降低「配到舊料」與「組合不實際」的問題。

3.2 Retrieval / Context Pack 品質

你目前治理線已經把 P1/P2/P3 定成 Top-K → 白名單壓縮 → Context Pack，因此這裡應該優先改善檢索品質，而不是只靠 LLM 自己修正。

優先項目

- 提升候選排序邏輯

- 提高台灣在地零售可買性權重

- 提高新料、主流平台、價格合理候選權重

- 再壓縮 marketing 雜訊

- 讓 context 更像證據集，而不是資訊堆疊

3.3 使用者輸入正規化

不要只做關鍵字黑名單，而是把使用者輸入轉成結構化需求。

建議拆解欄位

- 用途

- 預算

- 是否含顯卡需求

- 機殼尺寸偏好

- 品牌偏好

- 排除條件

- 升級性要求

- 是否已有舊零件

- 對價格來源的限制

目標

把使用者輸入先轉成穩定的 demand，再進 retrieval / prompt。

3.4 LLM 前後 guardrails

- 前置：輸入正規化、疑似干擾語句標記

- 後置：持續優化 P7 / P8 / P10 的 Gate / DQ / Publish

產物

- 一份相容性規則清單

- 一份 demand normalization 欄位定義

- 一份 retrieval 排序改善清單

- 一組可量化比較的 smoke / regression 結果

驗收

- 過時配單比例下降

- 明顯不相容配單下降

- dq_failed 更可解釋

- 同一組 smoke prompts 的品質穩定度提升

第 4 階段：前端功能再開始做

做什麼

前端功能應在後端 contract 穩定後再做，優先做對話紀錄 MVP。

概念做法

不要直接把 snapshot artifact 暴露給前端，前端只看最終 publish 後的內容。你的 snapshot audit 文件也已經把 compressed_candidates.json、lineage.json、raw_request.json、raw_response.json 定位成後端稽核用途，不應直接作為前端展示資料。

建議順序

第一步：對話紀錄 MVP

- 列表頁

- 單筆對話頁

- 使用者訊息

- 最終 publish text

- 建立時間

- request_id

第二步：對話管理

- 重新命名

- 刪除

- 搜尋

- 分頁 / lazy load

第三步：進階資訊

- 顯示是否為降級回覆

- 顯示 provider / model

- 管理端可追 request_id

產物

- conversation/history 後端 API

- 對話紀錄前端列表與詳情頁

- 使用者可視的 chat history 功能

驗收

- 使用者可以查詢歷史對話

- 顯示的是 publish 後結果，而不是內部稽核 artifact

- 權限與資料邊界清楚

第 5 階段：再回 A 系列

做什麼

等現有 chat 主線穩定後，再回來做多 provider / 本地模型 / 外部推理平台接入。

概念做法

A 系列不是現在的第一優先，應在以下條件成立後再回來：

- chat 架構已整理完成

- log / dashboard 已上線

- AI 品質已有第一輪提升

- openai_compat 主線穩定可用

回 A 系列時再做的事情

- Gemini adapter

- 本地模型實跑

- 外部推理平台 API 比較

- 不同 provider/model 的 smoke / regression 交叉測試

依據

治理文件已明確把固定 smoke prompts 同時用於 P4 provider 健康檢查與 P10 provider/model 切換後回歸，因此 A 系列應該建立在這套測試治理基礎上，而不是先於品質與觀測。

四、建議的實際執行順序（精簡版）

第 0 步

凍結目前版本
commit / push / 保存 smoke / regression / release check 指令

第 1 步

整理 chat 架構
只整理，不加功能

第 2 步

整理 AI log contract
完成 Alloy → Loki JSON parse
建立 dashboard 與第一版告警

第 3 步

補 AI 品質第一輪

- 相容性規則

- 資料新鮮度

- retrieval / context 品質

- demand normalization

第 4 步

做前端對話紀錄 MVP

- 後端 conversation/history

- 前端歷史列表

- 單筆詳情

第 5 步

回 A 系列做 provider 擴充與交叉測試

- Gemini

- 本地模型

- 外部推理平台

- smoke / regression 比較

五、目前最先要做的三件事

1. 產出 chat 架構整理清單

列出：

- 哪些檔案要移動

- 哪些 helper 要收斂

- 哪些 naming 要統一

- 哪些文件要補

2. 產出 AI log / Loki label 清單

列出：

- 哪些欄位做 JSON field

- 哪些做 Loki labels

- 哪些只留在 log body / metadata

3. 產出 AI 品質改善 backlog

按四類拆開：

- 資料

- 規則

- retrieval

- demand normalization

六、結論

接下來最合理的路線不是立刻加功能，而是：

先整理架構 → 先補 log / dashboard → 再補 AI 品質 → 再做前端對話紀錄 → 最後回 A 系列。

這樣的順序最符合你目前專案狀態，也最符合現有治理文件定義的 P4～P10 主線：
以環境變數控制 provider/model，使用固定 smoke prompts 做可比較驗收，透過 snapshot / staging / quarantine / publish / monitoring 建立完整治理鏈路。