T0 規格定義與治理基礎

做什麼

- 定義每種零件的「資料字典」（欄位語意、單位、允許值、缺值規則、計算規則）。

- 定義每種資料的唯一識別策略：例如 source + source_product_id、或 brand + model + key_specs（搭配你既有的 sku_hint/model_hint）。

概念做法

- 把「結構規格」落到 JSON Schema（每個零件一份 schema，版本化）。JSON Schema 的目的就是做 JSON instance validation。(JSON Schema)

產物

- schema（版本化）、欄位字典、零件分類/對映表、驗證規則清單（後面會變成自動測試）。

T1 原始抓取（Raw Crawl / Snapshot）

做什麼

- 抓原價屋頁面與官網頁面（HTML/JSON），保存「原始快照」與抓取 metadata（時間、URL、HTTP status、etag/last-modified、redirect chain）。

概念做法

- 原始資料永遠保留、不可被後處理覆蓋：後面解析錯了可以回溯。

- 增量更新時用 HTTP Conditional Requests（ETag / If-None-Match、Last-Modified / If-Modified-Since）降低重抓成本；這是 HTTP 標準條件請求機制。(datatracker.ietf.org)

產物

- raw snapshots（含 headers/etag/last-modified）、抓取記錄表（crawl log）。

T2 解析抽取（Parse / Extract → Intermediate JSON）

做什麼

- 從 raw snapshot 解析成「中介 JSON」（還不是最終入庫格式）。

- 同步生成「證據（evidence）」：每個欄位來源片段（matched text / rule_id / page section）。

概念做法

- 解析階段先追求「可追溯」而非「漂亮」：寧願多存 evidence 與原始片段，後面更好除錯與稽核。

- 把疑似 bundle、規格混雜、括號資訊等先拆成結構化片段，避免直接污染最終欄位。

產物

- intermediate JSON + evidence、解析警告清單（warnings）。

T3 結構驗證（Schema Gate）

做什麼

- 對 intermediate JSON 跑 JSON Schema validation：型別、必填欄位、enum、格式等。

概念做法

- 結構錯誤直接擋下（進隔離區），不要進入後面比對與入庫流程。

- schema 用版本號管理，允許你「逐步演進」而不破壞舊資料。(JSON Schema)

產物

- validation report（pass/fail + 錯誤定位）。

T4 資料品質規則驗證（DQ Gate）

做什麼

- 對內容跑「資料單元測試」：缺值率、重複、範圍、格式、跨欄一致性、分布漂移（例如功耗/容量不合理）。

概念做法（兩種典型路線）

- Great Expectations：用 expectation 的方式描述資料應該長怎樣，並輸出可讀報告/文件化驗證結果。(Great Expectations)

- Deequ / PyDeequ：把資料品質當成「unit tests for data」，可定義 constraints、定期計算 metrics，失敗時阻止資料發佈。(Amazon Web Services, Inc.)

產物

- DQ 報表（metrics/constraints 結果）、隔離清單（quarantine set）。

T5 連結一致性檢查（Title ↔ URL ↔ 最終頁）

做什麼

- 檢查「商品標題」是否與「商品連結」指向的最終頁一致（避免錯連結導致資料對錯商品）。

- 取得最終頁（含 redirect 後 URL）再做標題/型號 token 比對。

概念做法

- 這一步屬於「資料完整性」的一部分：把 link mismatch 視為高風險樣本，直接進隔離區（不要入庫）。

產物

- link_check report（match / mismatch + 最終 URL + 摘要證據）。

T6 官網核對與修補（Retail ↔ Official Reconciliation）

【因牽涉觀念、網站過多，且很容易被阻擋，目前先跳過處理】

做什麼

- 針對可對應到官網的商品做 entity resolution（用 sku_hint/model_hint + 品牌 + 規格關鍵 token）。

- 抽取官網的硬規格作為「參考真值」，產生差異（diff），並對「安全欄位」做自動修補。

概念做法

- 不要「看到不同就覆蓋」：用欄位優先序策略（官網硬規格 > 零售促銷文案；價格通常以零售為準）。

- 任何自動修補都要寫入 change log（before/after/source/time）。

產物

- reconciliation diff、修補後的 canonical JSON、修補紀錄（audit/change log）。

T7 入庫前的 Staging（DB Staging Area）

做什麼

- 把通過 Gate 的 canonical JSON先寫入資料庫的 staging（或至少寫入一個 staging schema/table）。

- staging 同時保存「來源、批次、版本、evidence、diff、DQ 結果摘要」。

概念做法

- staging 的價值是：時間解耦 + 稽核軌跡 + 可回放（audit trail）。這是典型的 data staging area 概念。(ScienceDirect)

產物

- staging tables（含 batch_id/run_id）、可追溯的批次資料集。

T8 正式資料表（3NF）合併入庫（Upsert / Merge）

做什麼

- 把 staging 的資料映射到你的 3NF 正式表（產品、品牌、規格、價格、來源等拆表）。

- 用交易（transaction）確保 referential integrity：要嘛整批成功、要嘛整批回滾。

概念做法

- 以 Postgres 常見做法是 INSERT ... ON CONFLICT DO UPDATE 做 upsert（確保同一唯一鍵不重複）。(PostgreSQL)

- 「唯一鍵與約束」是你防止重複、錯關聯的最後一道保險。

產物

- production tables（正式可供 RAG/規則引擎查詢）、索引/約束生效。

T9 發佈與可觀測性（Publication + Lineage + Monitoring）+ 定期清除資料

做什麼

- 只有當本批次通過 Gate 才「發佈」：例如把 is_active=true、更新 latest_snapshot_id，或切換 view 指向最新版本。

- 追蹤每次跑批的 lineage / run metadata（哪個 job、哪個來源、哪個版本、產生哪些資料集）。

概念做法

- Lineage 可參考 OpenLineage：用 dataset/job/run 模型記錄每次執行的元資料，利於追查問題與影響分析。(openlineage.io)

- 排程與流程管理可用 Airflow（或你現階段用 cron/容器排程也行）；Airflow 強調 DAG 撰寫、測試、依賴管理等最佳實務。(Apache Airflow)

產物

- run log、品質指標（missing rate、mismatch rate、DQ fail count）、告警規則。

T10 定期更新（Incremental Refresh → 同一條管線重跑）

做什麼

- 以固定頻率或事件觸發去更新：

  - 零售端：價格/庫存/促銷（變動快）

  - 官網端：規格/型號資料（變動慢但關鍵）

概念做法

- 抓取端：優先用 ETag/Last-Modified 做條件請求，沒變就跳過解析。(datatracker.ietf.org)

- 入庫端：永遠走「staging → gate → upsert」，避免直接在 production 表上做不可追溯的覆蓋。(PostgreSQL)

- 品質端：每次更新都重跑 DQ tests；像 Deequ 的典型做法是「每個新版本都算 metrics、驗 constraints，失敗就停止發佈並通知」。(Amazon Web Services, Inc.)

產物

- 定期批次資料版本、趨勢儀表板（DQ 漂移、錯連結率、官網不一致率）。